Kraków, dnia 28.02.2019 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**(REGULAMIN KONKURSU OFERT)**

w postępowaniu pod nazwą

**„Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko""**

**Tryb udzielenia zamówienia:** konkurs ofert

Prace objęte niniejszym zamówieniem są finansowane ze środków:

**Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**

**Zamawiający:**

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie

Wpisany do Rejestru Stowarzyszeń KRS nr 0000282877

Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

Tel./fax: 12/425 11 16

e-mail: info@kopieckosciuszki.pl

Numer referencyjny Zamawiającego: L.dz./KKK/62/2019

Zatwierdzam:

Spis treści

[I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 3](#_Toc493857356)

[II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3](#_Toc493857357)

[III. MIEJSCE I SPOSÓB PUBLIKACJI OGŁOSZENIA 3](#_Toc493857358)

[IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3](#_Toc493857359)

[V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5](#_Toc493857360)

[VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5](#_Toc493857361)

[VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7](#_Toc493857362)

[VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 7](#_Toc493857363)

[IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 7](#_Toc493857364)

[X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7](#_Toc493857365)

[XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ 7](#_Toc493857366)

[XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 7](#_Toc493857367)

[XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 7](#_Toc493857368)

[XIV. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 7](#_Toc493857369)

[XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 7](#_Toc493857370)

[XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 7](#_Toc493857371)

[XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 7](#_Toc493857372)

[XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 7](#_Toc493857373)

[XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 7](#_Toc493857374)

[XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 7](#_Toc493857375)

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie

Wpisany do Rejestru Stowarzyszeń KRS, nr 0000282877

Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

Tel./fax: 12/425 11 16

e-mail: info@kopieckosciuszki.pl

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

# MIEJSCE I SPOSÓB PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne będzie:

* Baza konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>
* Strona internetowa Zamawiającego: [www.kopieckosciuszki.pl](http://kopieckosciuszki.pl/)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zewnętrznej Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"" z przeznaczeniem głównie dla osób niewidomych zgodnie z poniższym opisem oraz planami, rysunkami i detalami stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wyciąg z Atlas Twierdzy Kraków „ Seria I  Tom 3 FORT 2 „Kościuszko” wydane przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa  1994.

Makieta rekonstrukcyjna, dotykowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

- Kopiec Kościuszki,

- Fort nr 2 "Kościuszko"

jako główna część całości z czasów austriackich. Makieta ma być rekonstrukcją fortu z okresu międzywojennego z czasów stacjonowania Wojska Polskiego, a więc czasu kiedy fort był kompletny. Celem będzie pokazanie fortu sprzed komunistycznych rozbiórek powojennych, ma ukazać jego potęgę i pomóc wyobrazić sobie wszystkim zwiedzającym ( nie tylko  niewidomym i słabo widzącym) jego kształt i przestrzenność. Obecnie bez przestrzennej, rekonstrukcyjnej makiety bardzo trudno zrozumieć zwiedzającym istotę i sens ocalałych zabudowań fortecznych. Makieta będzie spełniać funkcję edukacyjną zarówno dla osób widzących oraz osób niepełnosprawnych w tym niewidomych.

Makieta ma nawiązywać stylem i sposobem wykonania do makiet znajdujących się na Drodze Królewskiej w Krakowie.

Lokalizacja makiety - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Sposób wykonania:

1. Sporządzenie szkiców wykonawczych i wizualizacji do akceptacji Zamawiającego - rozpoczęcie realizacji możliwe tylko i wyłącznie po akceptacji szkiców i wizualizacji prze Zamawiającego,
2. Wykonanie modelu makiety artystyczne, rzeźbienie odręczne,
3. Odlew z atestowanego brązu ,
4. Postument z płyt granitowych ( czarny granit fakturowany płomieniowo gr. 6 cm ) ,
5. Montaż - pręty gwintowane ze stali nierdzewnej ,
6. Zabezpieczenie przed wandalizmem - wypełnienie postumentu betonem,

Wymiary:

1. Wymiary krańcowe makiety długość: 120 cm / szerokość: 120 cm /wysokość: 130 - 145 cm,
2. Wymiary postumentu: długość 60 cm / szerokość 60 cm / wysokość 75 cm,
3. Makieta w formie wielokąta,

Opisy na makiecie:

1. Treść w języku polskim i angielskim,
2. Treść opisana Brajlem ( polski i angielski ),
3. Poszczególne elementy fortyfikacji będą miały dodatkowe opisy na makiecie obok obiektów,
4. Treść napisów zostanie opracowana przez Zamawiającego,

W celu spełnienia oczekiwań wszystkich grup społecznych o różnych rodzajach niepełnosprawności należy przyjąć uniwersalne metody projektowania eliminujące wszelkie bariery. Trasa dla niepełnosprawnego turysty na której będzie znajdować się makieta jest przede wszystkim trasa dotykową. Przewiduje się, że obiekty na makiecie będą dotykane przez wszystkie osoby, dlatego zadbać trzeba o wysoki poziom estetyczny. Projektowana makieta musi zawierać minimum dla poszczególnych niepełnosprawność. (np. wysokość dostosowana dla osób na wózkach) Podstawowym celem makiety jest przekazanie konkretnych informacji dotyczących Kopca Kościuszki wraz z Fortem. Poznanie przez dotyk przebiegać ma od ogółu do szczegółu. Makieta wieloelementowa musi zawierać informację dotycząca poszczególnych  głównych obiektów, dopiero później po rozpoznaniu całego terenu można poznać poszczególne obiekty. (czyli widzimy / dotykamy całość ale również widzimy/dotykamy detale architektoniczne: struktura cegieł, krenelaże, wieżyczki w kaplicy itd.). Makieta powinna zawierać plan całego  założenia architektonicznego – mapka  (w miarę możliwości gabarytowych makiety) oraz opisy i podpisy poszczególnych obiektów (według zamieszczonej legendy) w języku  Brajla, polskim i angielskim. Makieta powinna zawierać łatwy do odnalezienia element służący do identyfikacji skali oglądanego obiektu w postaci wymiaru postaci człowieka – Tu jesteś.

**Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta lub Wykonawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych pod warunkiem, iż ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych.**

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

34999400-0 - Modele w skali

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

92312000-1 - Usługi artystyczne

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019 r.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

* 1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  2. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową :

W szczególności Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, a więc w szczególności zrealizował usługi obejmujące wykonanie co najmniej 3 makiet zewnętrznych odlewanych z brązu z przeznaczeniem dla osób niewidomych.

* 1. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej   
50 000,00 PLN.

Przy ocenie Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. Konsorcjum) Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne doświadczenie tych podmiotów, oznacza to, że każdy z tych Wykonawców może wykazać się realizacją zamówień o wymaganych przez Zamawiającego parametrach. Wykazanie się doświadczeniem przez jednego uczestnika Konsorcjum zwalania pozostałych z tego obowiązku.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, niepodlegający wykluczeniu. Zamawiający wyklucza z postępowania:
2. Wykonawcę który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
3. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w­ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2204, z późn. zm.) lub­ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1263 z późn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

1. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2,
2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
3. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
7. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
8. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 763 z późn. zm.),
9. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
10. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm);
12. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
13. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 3, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach:

* pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
* przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
* pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

1. Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 17;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
5. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa pkt. 4, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6. Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegające w szczególności na:
7. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
8. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
9. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
10. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 2 ppkt. 1 - 21 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

1. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, określonych w części VII niniejszego Zapytania ofertowego, według formuły „spełnia - nie spełnia”.
2. Wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego, uznaje się za odrzuconą.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych lub Konsorcjum przetargowych), Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków określonych w specyfikacji, uwzględni wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny a także potencjał osobowy, sytuację ekonomiczną i finansową łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 6 zostanie wybrana Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć:

1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI pkt. 1 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2. wykaz usług w zakresie określonym w Rozdziale VI pkt. 1, ppkt. 1.2 a więc:

* wykaz usług, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane terminowo, w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

1.referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane;

2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

1. Polisa ubezpieczeniowa/inny dowód posiadania ubezpieczenia w zakresie i sumie wymaganej przez Zamawiającego w treści Rozdziału VI pkt. 1, ppkt. 1.3.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale V pkt. 2, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 2, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym również spółki cywilne, dokumenty, o których mowa powyżej, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

* + - 1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i oceny ofert).
      2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
      3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
      4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać sposób wyliczenia ceny brutto, tj. cenę netto i wysokość podatku VAT wyłącznie w celach informacyjnych.
      5. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z przedłożoną ofertą. Wycena powinna zawierać wszystkie elementy niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym również te których nie ujęto bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędnych do jego właściwej realizacji rozumianej jako funkcjonalność efektu końcowego.
      6. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
      7. Zamawiający odrzuci oferty z rażąco niską ceną.
      8. Wykonawca podaje cenę oferty obliczoną zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
      9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w PLN, na podstawie złożonej oferty.
      10. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

* + - 1. Oferty oceniane będą w skali 10 punktowej dla każdego z kryteriów.
      2. Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Kryterium 1 Cena ofertowa – waga kryterium 80%

Kryterium 2 Termin wykonania – waga kryterium 20%

* 1. **W ramach kryterium 1. Cena ofertowa:**

Spośród wszystkich ofert, oferta z najniższą ceną ofertową zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych według wzoru:

Liczba punktów = (Cmin/Cbad) x 10 x 80% gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich cen ofert podlegających ocenie

- Cbad - cena badanej oferty

Składniki: Cmin i Cbad przed wyliczeniem punktów zostaną w razie konieczności zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

* 1. **W ramach kryterium 2 Termin wykonania:**

Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia do dnia 31.10.2019 r. Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania. Oferta o najkrótszym terminie wykonania liczonym w dniach kalendarzowych otrzyma najwyższą ilość 10 punktów które następnie zostaną przemnożone przez wagę kryterium (20%).

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych według wzoru:

Liczba punktów = (Tmin/Tbad) x 10 x 20%

* Tmin – Termin najkrótszy wykonania liczony w dniach kalendarzowych spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.
* Tbad – Termin wykonania liczony w dniach kalendarzowych w badanej ofercie.

Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Końcowa ocena oferty stanowić będzie sumę punktów przyznanych w każdym kryterium po uwzględnieniu odpowiedniej wagi kryterium. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów. Maksymalna liczba przyznanych punktów wynosi 10. Wynik zostanie podany do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku równego wyniku decydować bezie kryterium ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 6.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia praz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wyciąg z Atlas Twierdzy Kraków, Seria I  Tom 3 FORT 2 „Kościuszko” wydane przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa  1994., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego udostępniany będzie do wglądu zainteresowanym Wykonawcą przez cały okres od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w dniach roboczych w siedzibie Zamawiającego ul. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków w godzinach od 9:30 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną, pisemną, mailową bądź faksem.
6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie

Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

Tel./fax: 12/425 11 16

e-mail: info@kopieckosciuszki.pl

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Pan Leszek Cierpiałowski - Dyrektor Biura, tel.: 12/425 11 16, tel. kom.: 609 100 736

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie niezwłocznie, drogą elektroniczną nie później jednak niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert, na zadane pytanie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego, zwłaszcza poprzez treść udzielonych wyjaśnień. W takim przypadku jako obowiązującą należy przyjąć treść udzielanych wyjaśnień, zawierających późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

* + - 1. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim pismem czytelnym w formie oryginału.
      2. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
      3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
      4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wykazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
      5. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte i ponumerowane w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.
      6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
      7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być zaparafowane przez wykonawcę.
      8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty. Zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert.
      9. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
      10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
      11. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (tj. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej (tj. konsorcjum). Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
      12. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
      13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
      14. Nie przewiduje się możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
      15. Na ofertę składają się:
          1. formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
          2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
          3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
          4. wykaz wykonanych zamówień, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego wraz dokumentami wymienionymi w Rozdziale VII, pkt. A, ppkt. 2,
          5. polisa ubezpieczeniowa/inny dowód posiadania ubezpieczenia w zakresie i sumie wymaganej przez Zamawiającego w treści Rozdziału VI pkt. 1, ppkt. 1.3.,
          6. dokument, z którego wynika upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
          7. pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców składających ofertę wspólną podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną,
      16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
      17. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcą kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

# MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego przy ul. Waszyngtona 1 w Krakowie (30-204) w biurze Komitetu, **w terminie do dnia 15.03.2019 roku, do godziny 10:00.**
2. Oferty mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 14:00.
3. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt.1.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy

Komitet Kopca Kościuszki

w Krakowie

Al. Waszyngtona 1,

30-204 Kraków

OFERTA

na

„Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko""

Nie otwierać przed dniem 15.03.2019 r., godz. 10.30

1. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub oznaczenia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po rozstrzygnięciu postępowania.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, ze zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, z zastrzeżeniem, że koperta zawierająca zmiany powinna być oznakowana napisem „ZMIANA OFERTY *[Nazwa Wykonawcy]* w postępowaniu o udzielenie zamówienia na *„Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"",*
4. Koperty zawierające zmiany zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian, przy czym koperta powinna być oznaczona „WYCOFANIE OFERTY *[Nazwa Wykonawcy]* w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "*Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"",*
6. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
7. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy nie będzie ofertą najkorzystniejszą, podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

* 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy al. Waszyngtona 1 w Krakowie w biurze Komitetu, w dniu 15.03.2019 r. o godzinie **10.30.**
  2. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwę/nazwisko oferenta, cenę (brutto) oraz termin wykonania podane w ofercie.
  3. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Zapytaniu ofertowym kryteria wyboru,
2. Zamawiający może również unieważnić postępowanie, a tym samym nie udzielić zamówienia żadnemu Wykonawcy lub bądź też powtórzyć czynności, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi lub też z innych przyczyn jeśli realizacja Zamówienia stała się niekorzystna dla Zamawiającego.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

* + - 1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający zażąda przedłożenia wraz z podpisaną umową umowy regulującej współpracę Wykonawców. Umowa ta musi stwierdzać ich solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego. Jeśli umowa konsorcjum nie zostanie przedłożona wraz z podpisaną umową Zamawiający nie podpisze umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
      2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
      3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty), wraz z dokumentami tożsamości.

# ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy, której treść będzie zgodna z załączonym do Zapytania ofertowego wzorem (załącznik nr 6).

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

**Załącznik nr 1** – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wyciąg z Atlas Twierdzy Kraków, Seria I  Tom 3 FORT 2 „Kościuszko” wydane przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa  1994.,

**Załącznik nr 2 -** Formularz oferty,

**Załącznik nr 3** – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

**Załącznik nr 4** – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,

**Załącznik nr 5**– Wzór wykazu wykonanych zamówień,

**Załącznik nr 6** – Wzór umowy,

*Załącznik Nr 2*

/pieczęć firmy/ …........................ , dnia ...............

**Nazwa firmy (wykonawcy):**

....................................................................................................................................................................

**Adres wykonawcy:**

…………………………… .......................................................................................................................

**NIP:**

..................................................................................................................................................................

***numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym***

............................................................................................................

***adres e-mail wykonawcy***

............................................................................................................

**OFERTA**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert*

**„Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko""**

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia na *"Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"* składamy ofertę wykonania zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za kwotę:

netto: …………………PLN /słownie: ……………………...……………………/

+ stawka podatku VAT w wysokości ……….% t.j. kwota …………………… PLN

co stanowi cenę oferty brutto : ……………..PLN

/słownie: ………………………………………………………………………………/.

Zamówienie zrealizujemy w terminie: …………….

(*należy podać termin zakończenia prac i zgłoszenia Zmawiającemu gotowości do odbioru*)

Udzielamy …. miesięcznej **gwarancji** na wykonanie przedmiotu zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

*(wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy)*

Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy oraz pozostałe postanowienia przedstawione w Zapytaniu ofertowym, a w szczególności termin zapłaty faktury w ciągu **30** dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Potwierdzamy, iż zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Zapytaniem ofertowym.

Oświadczmy, iż Jesteśmy związani treścią ***OFERTY*** przez okres **30 (słownie: trzydzieści) dni** od daty, w której upływa termin składania ofert.

Oświadczamy, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy usługi spełniające wymagania określone w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1.2 Zapytania ofertowego. Wykaz tych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie stanowią załączniki do niniejszej oferty.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz załącznikami do niej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, iż podmiot który reprezentujemy spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie wymagań określonych w rozdziale VI pkt. 2 Zapytania ofertowego.

/*Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu*/.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przez cały okres trwania umowy zobowiązujemy się być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę określoną w Rozdziale VI, pkt. 1, ppkt. 1,3, tj. od daty podpisania umowy do przewidywanego terminu zakończenia zadania. Zobowiązujemy się również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 7 dni roboczych od daty wystawienia polisy.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć świadczenie usług w następujących częściach zamówienia: Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

…………………………………………………...............................................................................................................

Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. upusty czy rabaty).

Oświadczamy, iż wszystkie podane w niniejszej ofercie informacje są zgodne z prawdą.

Część oferty, która jest objęta TAJEMNICĄ PRZEDSIEBIORSTWA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta zawiera ……… ponumerowanych stron.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

....................................................

Miejscowość, data

.................................

*Podpisy osoby uprawnionej*

*do składania oświadczeń woli*

*w imieniu Wykonawcy*

**Uwaga !**

**Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeśli Wykonawca zastrzeże, iż nie mogą one być udostępnione.**

**Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” , lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych , jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.**

**Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 ( sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.**

*Załącznik nr 3*

**OŚWIADCZENIE**

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia na

**Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"**

**Zarejestrowana nazwa firmy (wykonawcy):**

....................................................................................................................................................................

**oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):**

1. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2. posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia
3. spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

…………………………………………

*Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ch do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

*Załącznik Nr 4*

**OŚWIADCZENIE**

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia na

**Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"**

**Zarejestrowana nazwa firmy (wykonawcy):**

....................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 2 Zapytania ofertowego.

…………………………………………

*Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ch do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

*Załącznik nr 5*

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

**spełniających wymagania określone w rozdziale VI pkt. 1.2 Zapytania ofertowego**

| **Lp.** | **Pełna nazwa roboty/usługi** | **Szczegółowy opis, zakres i wartość wykonanej roboty/usługi** | **Data rozpoczęcia i zakończenia** | **Odbiorca (nazwa, adres, telefon)**  **Osoba kontaktowa w celu potwierdzenia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

…………………………………………

*Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ch do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

*Załącznik nr 6*

**WZÓR UMOWY**

***UMOWA***

***NR: ..........................***

Zawarta w dniu …………………………. w Krakowie**,** której przedmiotem jest **Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"**

Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy:

**Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie**

**Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków**

**NIP: 6761004552**

**REGON: 120506347**

zwanym dalej **Zamawiającym**,

reprezentowanym przez :

Pana Mieczysława Rokosza – Prezesa Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie

Pana Piotra Dobosza– Skarbnika Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie,

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym dalej **Wykonawcą**

reprezentowanym przez:

Pana/Panią ………………………………….. – ………………………………………………………….

Pana/Panią ………………………………….. – ………………………………………………………….

Wykonawca został wyłoniony w trybie konkursu ofert na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………

Do niniejszego konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Wykonawca został wyłoniony w trybie konkursu ofert, a niniejsza umowa została zawarta na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………….

Do niniejszego konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

**§ 1 Interpretacja**

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

1) **Załącznik nr 1 -** Zapytanie ofertowe,

2) **Załącznik nr 2** - Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………..,

2. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

**§2 Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na wykonaniu Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko",
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej umowy - Zapytanie ofertowe oraz **załącznik nr 2** do niniejszej umowy **Oferta Wykonawcy**,
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z :

1) Zapytaniem ofertowym,

2) Ofertą Wykonawcy,

3) Zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i standardami,

4) ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentacją stanowiącą podstawę realizacji zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.

1. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji przedstawić do akceptacji Zamawiającemu szkice wykonawcze i wizualizacje makiety w formie elektronicznej lub papierowej,
2. Zamawiający w ciągu 7 dni dokona akceptacji bez uwag lub wniesie uwagi,
3. W przypadku wniesienia uwag prze Zamawiającego Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania uwag przedłoży skorygowaną dokumentację,
4. Zamawiający, po sprawdzeniu tylko i wyłącznie pod kątem wprowadzenia zgłoszonych uwag, w ciągu 5 dni dokona akceptacji lub stwierdzi brak wprowadzenia lub wprowadzenie na niedostatecznym poziomie zgłoszonych uwag,
5. W przypadku braku wprowadzenia lub wprowadzenia na niedostatecznym poziomie zgłoszonych uwag, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wprowadzenia, jednakże wtedy czas niezbędny na uzupełnienie braków w zakresie zgłoszonych uwag będzie liczony jako czas realizacjo całości zamówienia, co w przypadku przekroczenia terminu jego realizacji będzie traktowane jako opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy,
6. Realizacja zamówienia może nastąpić jedynie po uwzględnieniu uwag Zamawiającego i zaakceptowaniu przedstawionej dokumentacji (wykonawczego), tylko i wyłącznie na jej podstawie,
7. Wykonanie, dostawa, montaż i konfiguracja każdego z elementów składających się na przedmiot umowy winny doprowadzić do funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego przez pryzmat celu jakiemu służyć przedmiot zamówienia.

**§3 Termin**

1. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia 31.10.2019 r.

2. Okres rozliczeniowy wynosi **30 dni** (okres po odebraniu końcowym wykonania przedmiotu zamowienia i dostarczeniu Zamawiającemu faktury do momentu ostatecznego rozliczenia umowy).

3. Prace i dostawy realizowane na podstawie niniejszej umowy objęte są **24 miesięcznym okresem rękojmi za wady**, którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i bezusterkowego przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 8 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu bezusterkowego odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie dostaw, dostaw zleconych podwykonawcom.

**§4 Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto………………. PLN,(słownie:…………………………… złotych) powiększone o … % podatek VAT …………....PLN, (słownie: ……………………………… złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………PLN (słownie: ………………………….. złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje.

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na ceny,   
w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności.

4. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

**§5 Płatności**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy płatne będzie jednorazowo po wykonaniu zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury o której mowa w ust. 2 będzie bezusterkowe odebranie przez Zamawiającego wykonach prac i dostaw.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie **do 30 dni** licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

**§6 Kary umowne**

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z jego winy w wysokości 0,1% kwoty netto wskazanej w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia.

Przez opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie się niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty netto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty netto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy,

4) za opóźnienie w rozpoczęciu naprawy lub wymiany o której mowa w § 8 - w wysokości 0,1% kwoty netto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia terminu wyznaczonego na rozpoczęcie naprawy zgodnie z postanowieniami § 8 umowy,

5) za opóźnienie w dostawie urządzania zastępczego o którym mowa w § 8 - w wysokości 0,1% kwoty netto wskazanej dla urządzenia którego awaria dotyczy w § 4 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia terminu wyznaczonego na dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z postanowieniami § 8.

1. Zamawiający może zapłacić Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym przyczyną leżącą po stronie Zamawiającego nie jest cofnięcie czy też odmowa wypłaty dofinansowania lub finansowania dostaw stanowiących przedmiot umowy przyznanego w ramach poddziałania 12.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - cofnięcia wskazanego finansowania projektu czy też odmowy wypłaty dofinansowania w ramach przyznanego dofinansowania. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie, przerwie realizację przedmiotu umowy i wspólnie z Zamawiającym, dokona ich inwentaryzacji, określając ich procentowe zaawansowanie. Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanego zakresu dostaw objętych umową.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

**§7 Odbiory**

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o gotowości do odbioru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
3. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia,
4. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

* jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,
* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu dostaw zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia.

1. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
2. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru dostaw, podpisany przez strony umowy

**§8 Gwarancja jakości**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamowienia.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych lub naprawianych elementów z dniem ich wymiany lub naprawy

1. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji.

**§9 Siła wyższa**

* + 1. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako „siła wyższa”. Przez „siłę wyższą” rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy.
    2. W przypadku zaistnienia „siły wyższej”, strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
    3. Jeżeli „siła wyższa” będzie trwała nieprzerwanie przez okres 2 miesięcy lub dłużej strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.

**§10 Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, w szczególności cofnięte zostanie finansowanie Zadania, lub w sposób istotny ograniczony zostanie zakres zadania - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

3) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie dostaw,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych dostaw nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty dokonania czynności, o których mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych dostaw według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji dostaw w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte.

**§11 Ubezpieczenie**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej obejmującej okres realizacji dostaw objętych umową oraz okres gwarancji. Umowa Ubezpieczenia **OC** dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę **50 000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz okres gwarancji.

**§12 Zmiana Umowy**

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 12.
2. Zmiana może obejmować:

1) zmiana terminu zakończenia realizacji usług,

2) pominięciu jakiejkolwiek części usług, w szczególności podyktowanych zmianą zakresu rzeczowego,

3) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu usług powstałe w wyniku wprowadzonych zmian rzeczowych, organizacyjnych lub technologicznych,

4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy,

5) zmianę wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania, w tym przede wszystkim wydłużeniem okresu realizacji inwestycji,

6) inne nie wymienione przypadki, jeśli ich wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego,

7) inne, nie wymienione zmiany, korzystne punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności zmiany będące następstwem decyzji administracyjnych powiązanych z realizacją inwestycji.

1. Zmiany mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie pod warunkiem, iż nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

I. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

II. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

III. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

I. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

II. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

d) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

I. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

II. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

III. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

1. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
   1. Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą przykładowo obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, albo też będą niezbędne do wykonania zmówienia lub też będą w sposób znaczący podnosić jakość wykonania zamówienia,
   2. Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian wraz z tą propozycją przedłoży:
3. opis proponowanych zmian,
4. propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji – szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy,
5. szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
6. Wykonawca albo Zamawiający w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 5.
7. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 7, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 7-8.
9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.
10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli zachodzi taka konieczność, zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części usług, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług.

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu usług innym zakresem usług, kwota, wynagrodzenia podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych prac na zasadach określonych w ppkt 1, a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych prac zamiennych.

1. Każda zmiana wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 2 - 13 jest nieważna.

**§13 Postanowienia Końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego   
i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

***ZAMAWIAJĄCY Wykonawca***

**……………………………….. ……………………………**